회의록\_2차

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | 독강조 | | **일 시** | 2021년 4월 4일 10시 |
| **회의방식** | 비대면 (google meet) | | **참 석 자** | 길민호, 김부용, 김채민, 이하임 |
| **회의 내용** | | 1. 기능 요구사항 목록 정하기  (1). 고객  - 캠핑장 예약 기능 (예약, 확인, 수정, 취소)  - 캠핑장 추천 기능  - 캠핑장 예약 일정 공유 (예약 명세서 템플릿에 맞춘 예약 정보 이미지)  - 캠핑장 검색 기능 (검색 조건 : 숙박구분, 이름, 테마 – ex. 분위기 좋은, 시설, 기간, 인원, 지역, 금액, 날짜, 정렬 조건, 이용 조건)  - 캠핑장 url 공유 (인스타, 카카오톡, 페이스북, 트위터, 네이버 블로그)  - 캠핑장 즐겨찾기 (확인, 삭제, 추가)  - 캠핑장 후기 생성, 수정, 삭제  - 주변 관광지 정보  - 캠핑 지도 만들기 – 가본 캠핑장을 전국 지도에 스티커로 표시  - 문의사항 생성, 확인, 수정, 삭제  - 게시글 작성 (캠핑, 요리, 장비 등..)  -  (2) 캠핑장 업주  - 캠핑장 정보 등록, 확인, 수정, 삭제  - 캠핑장 소개 (캠핑장 이미지, 소개글, 위치, 가격, ...)  - 시설 : 샤워장, 화장실, 픽업 서비스, 밀키트, 렌터카 (버튼 선택)  - 물품 : 텍스트 작성  - 주변 관광지 / 맛집  - 예약 / 예약 취소 수락(일방적이지 않음)  - 문의사항 답변 생성/확인/수정/삭제  - 리뷰 답글 생성/수정  - 예약 승인    (3) 플랫폼 관리자 (발주자)  - 캠핑장소 등록(좀 더 엄격)/수정/삭제 승인  - 캠핑장 후기 삭제  - 이용자(업주, 고객) 차단  - 어플 공지사항 생성, 확인, 수정, 삭제  - 어플 문의사항 답변, 확인, 수정, 삭제  - 컨텐츠(ex. 캠핑 여행 방법) 생성/확인/수정/삭제    (4) 고객, 업주 공통  - 캠핑장 양도 기능 -> 예약자 변경, 기한 초과시 예약 취소, 위약금  - 날씨 안내 (비기능 - 일주일)  - 회원가입 기능  - 회원 탈퇴 기능  - 아이디 찾기 기능  - 비밀번호 찾기  (5) 고객, 업주, 플랫폼 관리자 공통  - 로그인 기능  - 날짜별 최대 허용인원 확인, 남은 인원 표시 -> 세부사항 같아서 나중에  - 캠핑장 후기 확인 (별점 시스템) -> 후기 확인이 리뷰 남기기    (6) 업주, 관리자 공통  - 리뷰 확인/답글 삭제  (7) 날씨 Api  (8) SMS Api  (9) 지도 Api  (10) 카드 결제 Api  2. 비기능 요구사항 정리 (기준을 명확히 한 후, 다시 정리)  - 사용자 개인정보 사용 동의 (보안성)  - 앱 접근 권한(파일 접근 권한, 연락처) (보안성)  - 개인정보 암호화 (보안성)  - 100만명의 요청을 동시에 수용할 수 있는 서버 (신뢰성)  - 인터페이스는 GUI, 언어는 한국어만 지원 (사용성)  - 브라우저 환경에서만 사용 가능  - 사용자의 요청에 대해 3초 이내 반응 (성능)  - 구현 언어(나중에 정하는 걸로)  - 예약은 예약 시점으로부터 반 년 이내로만 가능하다.  - 회원가입 시 휴대폰 본인 인증 절차를 거친다.  - 예약이 완료된 일자의 자리는 다른 손님이 접근할 수 없다.  - 손님의 즐겨찾기, 캠핑 지도 정보는 해당 손님만 접근할 수 있다.  - 캠핑장 공유 기능은 인스타, 페이스북, 카카오톡, 트위터, 네이버 블로그로 공유할 수 있다.  - 공지사항 리뷰, 캠핑장 정보, 예약 내역은 DB에 저장된다.  - 캠핑장 공지사항은 캠핑장 업주만 접근할 수 있다.  - 문의사항은 손님만 생성, 삭제할 수 있으며, 답변은 캠핑장 주인과 플랫폼 관리자만 할 수 있다.  - 플랫폼은 서버 점검 시간 이외의 1년 365일, 24시간 서비스를 제공해야한다.  3. 구현 언어  - 구현: 명령 창 기반  - 구현 공통 언어: C, 자바, 파이썬 | | |
| **변경사항** | | - | | |
| **다음 회의까지 일정** | | 1. 명세서 작성  부용 – 시스템 개요, 사용자 분석  민호, 하임 – 요구사항 분석, 사용자 인터페이스 화면  채민 – 유스케이스 다이어그램, 비기능 요구사항 | | |
| **질문 사항** | | - 캠핑장 DB 시스템 외부 or 내부  - 실제 구현과 명세서(인터페이스 GUI, 브라우저/앱 환경)와 달라도 되는지 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **차후 회의 일정** | 비대면 (google meet) | **일 시** | 2021년 4월 6일 20시 30분 |